附件：招标需求

- 招标需求

（一）劳务服务单位需提供服务：

1、员工劳务关系转移及劳务合同的签订；

2、员工劳务档案的建立与管理；

3、员工工资的发放；

4、员工的劳务争议处理；

5、其它费用发放及其它险种的代缴纳及转移；

6、及时补充新增人员；

7、聘用人员需经采购单位认可后方可聘用；

8、工程劳务一切险。

（二）临时聘用人员要求：

1、各工作站优先考虑当地户籍或在当地居住人员。

2、高中以上学历；

3、熟悉电脑操作，具有履行岗位职责所需的工作能力；

4、年龄：因岗位需求由采购单位在合同中自行确定；

（三）其他要求

1、中标人应制定管理制度，履行服务责任，派遣、调换劳务派遣人员须得到采购人的同意。因中标人自身原因引发管理或劳资纠纷的，由中标人承担由此引发的全部责任。

2、在合同期内，采购人可随时确定中标人派遣的人员数量。

3、管理的需求

（a）中标人负责按照合同约定时间和经采购人核准的发放标准，向全体劳务人员按时发放工资。非经采购人书面通知，不得扣发劳务人员工资和其他福利，不得缩减或变更劳务人员社会保险缴付金额和险种。

（b）由中标人负责与派遣的员工签订劳动合同，确立劳务关系；

（c）由中标人负责派遣员工的薪酬管理、社保办理及个税代扣缴，劳动关系维护等；

（d）由中标人负责处理派遣员工提出的劳动仲裁、诉讼等事宜；

（e）由中标人负责派遣员工的档案管理，党团组织关系管理,专业技术人员的职称申报、评定等；

4、服务质量的需求

（a）采购人确定员工的数量、名单后，中标人应确保5个工作日内办理完毕劳动合同签订手续、派遣手续，及时向采购人派遣；

（b）中标人应确保及时、准确、妥善的处理派遣员工的薪酬管理、社保办理及个税代扣缴工作，避免发生劳动仲裁、诉讼事件；

（c）中标人应确保及时、准备、妥善的处理派遣员工的档案管理、党团组织关系管理以及专业技术人员的职称申报、评定等工作，避免发生人事仲裁事件；

（d）中标人应确保和谐、稳妥的处理派遣员工的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件，避免妨碍采购人的正常工作或给采购人带来不利社会影响；

（e）中标人应明确项目负责人职责，及时派遣人力资源管理专员到采购人处驻点办公，人力资源管理专员应勤勉尽责，妥善处理派遣员工的各项事务，协助采购人的相关工作。

5、中标人不能将业务分包或转包给其他公司。

6、劳务派遣期间，派遣人员因违反劳动纪律，不服从采购人管理，中标人停止派遣或派遣人员擅自离岗的，采购人有权要求中标人在7日内重新派遣符合条件的劳务人员。

7、劳务派遣期间，若因采购人工作范围调整，需增加或减少劳务派遣人员数量，中标人须落实到位，人员工资、社保、管理费及税金合计费用参照合同规定执行。

二、商务条款

（一）服务地点：采购人指定地点（上饶市经开区内）。

（二）报价方式：本项目所有投标均以折扣率报价，项目报价包含人工、备件备品、零星辅材、运输、人工、税金、验收及售后服务等所有费用。

（三）合同履行期限：自合同签订之日起 6个月或金额达到中标价，以先到达为准，服务期自动终止。（备注：服务期终止后以实际发生量结算费用。如工程未结束而服务期终止，则须签订补充协议，以补充协议为准）。

（四）结算方式：最终结算价（含9%专用发票税点）以审计部门出具的二审报告下浮15%*中标折扣系数。

（五）付款方式：竣工验收前，支付工程款不超过合同价的70%（项目委托跟踪审计的，以审计单位出具的审计报告为准）；项目竣工验收合格并出具验收报告，支付金额不超过合同价的80%，项目一（二）审结束并出具一（二）审报告后支付至结算价款的97%工程款，剩余3%质保期满后无质量问题，由乙方向甲方申请结清支付，甲方将审核后的已完工程价款的3%一次性无息支付，每次付款前乙方应开具合法、有效、完整、准确的增值税专用发票至甲方。

（五）质量要求：相关服务成果需符合国家工程质量验收标准合格以上要求，竣工验收必须一次性通过（合格），如验收不合格，由中标人负责返工直至合格为止并承担相应的返工费用，同时采购人将扣除中标人返工部分工程造价的20％作为质量违约金，给采购人造成其他损失的，采购人有权向中标人追究赔偿责任。

（六）安全要求：中标人负责工地现场的安全文明施工，需严格按建筑工程施工现场标准化要求施工，费用由中标人承担。中标人在施工过程中造成的安全事故和伤及他人安全事故或他人财产损失、人身伤亡事故，理赔保险等全部由中标人承担法律责任和经济赔偿责任，采购人配合工伤保险相关理赔工作。安全文明施工管理要满足上饶市创文创卫相关要求。

（七）其它要求：

1、中标人在服务期内存在以下情况，采购人有权终止服务并更换供应商，且不再对其进行业务委托：

① 在响应中有故意隐瞒与投标文件中不符的重大事实的。

② 未经批准将所中标业务再转包或分包给其它供应商的。

③ 被国家有关部门予以处罚的。

④ 在为本项目服务工作中与企业串通、违反职业道德的。

⑤ 未能保证服务质量的。

⑥ 严重违反保密承诺的。

2、供应商应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次采购所提供的相关资料及特别规定。供应商参加投标，即表明供应商对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。

3、供应商应保证其提供的服务不违反关法律、行政法规的规定。

4、中标人在履行合同期间，应对中标人（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人的直接或间接损失、第三者的财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。

5、其他未尽事宜可在合同中约定

# 三、评分细则

| 细则 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 1、价格分采用低价优先法计算、即满足招标文件要求且投标折扣率最低的投标报价为评标基准折扣率，其价格分为满分：其他投标人价格分按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准折扣率/投标折扣率）×30，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位； 2、若投标人投标折扣率超出100%，则该投标人被视为无效投标。 3、投标人应结合实际情况合理进行报价，如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理 | 30分 |
| 技术分 （45分） | 1、投标人须完全满足招标文件第三章一、招标需求。任一条不满足，作无效标处理。 评审依据：提供技术响应/偏离表。 | / |
|  | 2、服务方案 投标人针对本项目提供服务方案，包含： ①劳务派遣管理制度； ②清晰的管理流程； ③人事管理制度； ④突发事件的应急预案等； 每提供一项得2分。本项最高得8分，未提供方案或方案内容存在缺陷或未能贴合项目需求不得分(缺陷是指：非针对本项目内容、含有与项目不相关的文字以及方案中提及的地点或区域信息错误)。 评审依据：提供服务方案。 | 8分 |
|  | # 3、管理制度 投标人针对本项目提供管理制度，包含： ①环境保护制度； ②材料管理制度； 每提供一项得2分。本项最高得4分，未提供方案或方案内容存在缺陷或未能贴合项目需求不得分(缺陷是指：非针对本项目内容、含有与项目不相关的文字以及方案中提及的地点或区域信息错误)。 评审依据：提供安全管理措施和应急方案。 | 4分 |
|  | 4、工具设备 1.投标人为本项目投入：洒水车、随车起重运输车、登高车、搅拌机、挖掘机、后八轮自卸车、装载机，每提供一种设备得1分，最高得7分； 评审依据：提供①设备清单列表、②设备照片、③设备购买发票或租赁合同原件复印件（若发票或租赁合同中的设备名称与招标文件不完全相同，投标人应同时提供相关机械功能截图佐证，经评标委员会认定属于同类设备的视同符合本项目要求。），以上材料加盖投标人公章。 | 7分 |
|  | - 5、拟派团队成员 （1）项目负责人（1人）： 具有一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证（B证），得4分；具有二级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证（B证），得2分，本项最高得4分。 评审依据：提供：①有效的注册证书、②有效的安全生产考核合格证（B证）、③劳动合同复印件、④开标当月前（不含开标当月）投标人为其连续缴纳3个月社保证明复印件，以上材料加盖投标人公章。 （2）技术负责人（1人）： 具有工程类高级及以上职称证书的得2分；具有工程类中级职称证书的得1分，本项最高得2分。 评审依据：提供：①有效的职称证书、②劳动合同复印件、③开标当月前（不含开标当月）投标人为其连续缴纳3个月社保证明复印件，以上材料加盖投标人公章。 （注：技术负责人、项目负责人不得为同一人） （3）专业人员： 投标人拟派五大员（施工员、质量员、资料员、劳务员、安全员具有安全生产管理人员证(C证)）的得4分。 评审依据：提供：①人员花名册（需注明：身份证号码、姓名、性别，并附其身份证复印件）、②有效的岗位证书、③劳动合同及开标当月前（不含开标当月）投标人为其连续缴纳3个月社保证明复印件，以上材料加盖投标人公章。 （4）特种作业人员： 投标人拟派特种作业人员中具有（高空作业证书、消防类证书、电工证、焊工证、起重机械（吊车）操作证书、挖掘机驾驶员证、搅拌机操作证）每提供一种人员证书的得1分，本项最高得7分。 评审依据：提供：①人员花名册（需注明：身份证号码、姓名、性别，并附其身份证复印件）、②有效的岗位证书、③劳动合同及开标当月前（不含开标当月）投标人为其连续缴纳3个月社保证明复印件，以上材料加盖投标人公章。（每个人员只可提供一种人员证书，不得重复计分。） 五、技术工人： 投标人拟派技术工人为中级工的每具备1人得0.5分；为高级工的每具备1人得1分，本项最高得5分。 评审依据:提供：①人员花名册(需注明:身份证号码、姓名性别，并附其身份证复印件)、②有效的证书、③劳动合同及住建云聘用关系截图，以上材料加盖投标人公章。 六、务工人员： 具有稳定的务工人员，每具备1人得0.2分，本项最高得4分。 评审依据:提供：①人员花名册（需注明:身份证号码、姓名、性别、工种)、②劳动合同、③开标当月前(不含开标当月)近六个月内任意一个月投标人支付工资银行流水复印件，以上材料加盖投标人公章。 （注:以上所有人员不得重复评审)。 | 26分 |
| 商务分（25分） | 1、投标人须完全满足招标文件第三章 二、商务条款。任一条不满足，作无效标处理。 评审依据∶提供"商务条款响应/偏离表"加盖投标人公章。 | / |
|  | 2、响应时效 投标人承诺接采购人通知 3 小时内响应， 12 小时内解决问题的得3分；接采购人通知 2 小时内响应，8 小时内解决问题的得6分。 评审依据：提供售后服务承诺函，加盖投标人公章。 | 6分 |
|  | 3、业绩 投标人2021年12月1日至开标当日（以合同签订日期为准），承担过类似劳务业绩，每提供一份得3分，最高得12分。 评审依据：提供合同复印件、项目申请付款发票及业主联系方式加盖投标人公章，合同原件现场查验，未提供或提供不全的不得分。 | 12分 |
|  | 4、质量保障 为保障本项目服务质量，投标人提供质量目标承诺书，得7分。 评审依据：提供质量目标承诺书（格式自拟）加盖投标人公章。 | 7分 |